江津政务中心屋面空调外机噪声治理项目

—劳务分包

随机抽取文件

抽 取 人：重庆圣展工程建设有限责任公司

二○二五年三月

- 目  录

第一篇 报名随机抽取公告

第二篇 竞标须知

第三篇 评标办法

第四篇 抽取文件格式

- 第一篇  报名随机抽取公告

- 江津政务中心屋面空调外机噪声治理项目-劳务分包随机抽取公告

一、报名随机抽取条件

江津政务中心屋面空调外机噪声治理项目-劳务分包项目已具备招标条件，面向我司“工程项目供方信息库”进行报名随机抽取，请符合本次招标要求的投标人参加投标。

二、项目概况与随机抽取范围

（一）项目概况：江津政务中心屋面10组空调外机运行噪声进行隔声处理，治理面积约900平方米，包含安装进风消声器、排风消声器及隔音设施等，治理后政务中心办公楼外噪声降低35分贝且环境噪声小于55分贝。

（二）工期：50日历天；缺陷责任期：24个月。

三、项目发包价

劳务分包预估发包金额人民币：372628.20元人民币（大写：叁拾柒万贰仟陆佰贰拾捌元贰角整），已包含安全文明施工及环境保护费，费用明细及结算方式具体详见《江津政务中心屋面空调外机噪声治理项目-劳务分包随机抽取文件》劳务清单，最终以双相办理结算金额为准。

四、报名随机抽取时间、地点

（一）随机抽取公告挂网时间：2025年3月3日至2025年3月4日。

（二）报名资料递交开始、截止时间：2025年3月5日 9时 00分至2025年3月5日9时30分截止。逾期送达的或者未送达指定地点的报名文件，发包人不予受理。

（三）报名地点：重庆市江津区几江街道紫荆商务大厦2楼，本次报名不接受邮寄的资格申请文件。

（四）抽取时间：现场报名结束后当日，按签到顺序，发包人组织随机摇号抽取。

五、报名

（一）凡有意参加投标的投标人，请投标人自行在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）免费下载本项目详细清单、文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）所有投标文件装订成册后，统一放入自备大袋中，密封并加盖公章，同时在封面上注明项目名称与竞标人名称并加盖竞标人单位公章。

六、投标人资格要求

在我司“工程项目供方信息库”合格名单内的企业。

七、报名相关要求

（一）凡有意参与报名的，请携带相关证明文件，并在文件每页加盖单位鲜章，文件以报名附件要求的格式内容为准。

（二）报名资料需用文件袋密封，正面注明项目名称、投标单位，背面用密封条密封并在封口处加盖公章，否则拒收报名资料。

八、中选承包商确定原则

（一）现场报名当日，报名单位持报名材料到指定报名地点提交，评审人员现场对报名材料进行检查，检查无误后报名单位按到达先后顺序进行报名签到，签到后即可离场。

（二）现场报名结束后当日，按签到顺序，发包人组织随机摇号抽取，对报名单位提交的报名材料进行资格审查（资质情况、营业执照、承诺书等）。资格审查后采用随机抽取的方式，在满足资质要求的单位中确定第一候选人、第二候选人（如有）、第三候选人（如有）。注：如满足资质要求的单位仅有一家时，发包人可直接确定其为第一候选人，不再重新组织报名随机抽取。

（三）评标人员在《随机抽取确认表》上签字确认。

（四）本次随机抽取公告、图纸、清单等在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）上发布。公示期满无异议，中选人前往我公司领取中标通知书。

九、联系方式

招标人：重庆圣展工程建设有限责任公司

联系人： 刘老师

联系电话：17782356966

地址：重庆市江津区几江街道紫荆商务大厦2楼。

- 第二篇 竞标须知

一、项目概况：项目位于江津政务中心屋面10组空调外机运行噪声进行隔声处理，治理面积约900平方米，包含安装进风消声器、排风消声器及隔音设施等，治理后政务中心办公楼外噪声降低35分贝且环境噪声小于55分贝。

- 工期：50日历天；缺陷责任期：24个月。

- 二、发包价

- 劳务分包预估发包金额人民币：372628.20元人民币（大写：叁拾柒万贰仟陆佰贰拾捌元贰角整），已包含安全文明施工及环境保护费，费用明细及结算方式具体详见《江津政务中心屋面空调外机噪声治理项目-劳务分包随机抽取文件》劳务清单，最终以双方办理结算金额为准。

- 三、投标人资格要求

（一）独立法人资格，具有有效期内的建筑业企业施工劳务企业资质（不限等级），须提供有效的资质证书副本复印件及相关证明文件。

（二）具有有效期内的安全生产许可证，须提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书的复印件。

（三）投标人具备有效的营业执照，须提供有效的营业执照复印件。

（四）投标人未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单或者人民法院公布的失信被执行人名单。

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

（六）其他要求，授权代理人在提交报名资料时，应一并提交法定代表人身份证明原件、授权委托书原件。

（七）投标人须按要求提供相应资料并加盖本单位公章，若抽取人发现投标人提供虚假投标材料，有权取消其中标资格，并按法律法规有关规定进行处理。

四、报名相关要求

1.凡有意参与报名的，请携带相关证明文件，并在文件每页加盖单位鲜章，文件以报名附件要求的格式内容为准。

2.报名资料需用文件袋密封，正面注明项目名称、投标单位，背面用密封条密封并在封口处加盖公章，否则拒收报名资料。

五、质量要求

达到国家现行有关施工质量验收规范要求和本项目设计文件，以及“政务中心办公楼外噪声降低35分贝且环境噪声小于55分贝”的要求，并达到合格标准。

六、签订合同

发包人和中标人应当自中选通知书发出之日起5个工作日内，根据随机抽取文件的约定订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。

- 七、支付方式

第一次进度款支付：工程实体完工验收合格并按验收整改意见整改完善，待招标人收到业主支付工程50%进度款后，向承包人支付至已完合格累计审定工程量与合同金额的较小值的50%；

第二次进度款支付：本工程竣工验收合格，承包人提交完整合格工程相关资料，并配合完成业主单位要求的内审，在招标人收到业主支付工程70%进度款后，向承包人支付内审金额与合同金额的较小值的70%；

第三次进度款支付：配合业主单位完成最终结算审核，待招标人收到业主支付结算金额的97%后，经招标人审核，支付至最终劳务结算款的97%，余款为质保金。2年保修期满并处理完质量缺陷后30日内，一次性不计息结算返还（工程质量保修期自本项目工程竣工验收合格之日起计）。

工程进度达到付款节点后，招标人在收到承包人付款申请资料及相应金额的3%增值税正式发票，付款申请资料审核无误后30个工作日内，通过银行转账方式向承包人支付。

第三篇 评标办法

（一）现场报名当日，报名单位持报名材料到指定报名地点提交，评审人员现场对报名材料进行检查，检查无误后报名单位按到达先后顺序进行报名签到，签到后即可离场。

（二）现场报名结束后当日，按签到顺序，发包人组织随机摇号抽取，对报名单位提交的报名材料进行资格审查（资质情况、营业执照承诺书等）。资格审查后采用随机抽取的方式，在满足资质要求的单位中确定第一候选人、第二候选人（如有）、第三候选人（如有）。注：如满足资质要求的单位仅有一家时，发包人可直接确定其为第一候选人，不再重新组织报名随机抽取。

（三）评标人员在《随机抽取确认表》上签字确认。

（四）评标人员可对中选候选人资质证明原件进行审验，审验通过后，抽取结果在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）进行公示，中标结果公示期为1个工作日。

（五）本次随机抽取公告、图纸、清单等在重庆市江津区华信资产经营（集团）有限公司网站（http://www.cqjjhxjt.com/）上发布。公示期满无异议，中选人前往我公司领取中标通知书。

- 第四篇 抽取文件格式

### （项目名称）

报  名  文  件

申请人： 　　　　  　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、营业执照、资质证书、安全生产许可证

四、其它资料

一、投标函

重庆圣展工程建设有限责任公司：

1. 我方已仔细研究了                       （项目名称）报名随机抽取文件的全部内容，愿意以发包人发布的发包价及工程量清单内容承揽本项目，法定代表人为：        身份证号码为：        ；委托代理人为：        ，身份证号码为：        。工期：        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。现场管理联系人及联系电话：          。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在服务期内按照报名随机抽取规定的质量要求完成报名随机抽取约定的工作内容。

4.  	（其他补充说明）。

申 请 人：                　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

二、 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

申请人： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人   （姓名）系     （申请人名称）的法定代表人，现委托  	 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）抽取文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

（附：被授权人身份证正反面复印件）

申  请  人：         	（盖单位公章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

年  	月 	日

- 营业执照、资质证书、安全生产许可证

四、其他

| 江津政务中心屋面空调外机噪声治理项目劳务清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 限价含税单价（元） | 限价合价（元） | 投标含税单价（元） | 投标合价（元） | 工程量计算规则 | 备注 |  |
|  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥架移位 | [项目特征] 1.桥架规格、材质:满足设计及规范要求 2.支架:满足设计及规范要求 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.其他:已综合考虑移位导致桥架、电缆破损后的更换等 [工作内容] 1.桥架拆除、安装 2.接地 | 项 | 1 | 2600.00 | 2600.00 |  |  | 按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计算； | 一切工作内容均由乙方负责。 |  |
| 2 | C30砼基础 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.材料运输 | m3 | 6.71 | 650.00 | 4361.50 |  |  | 按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计算； | 一切工作内容均由乙方负责。 |  |
| 3 | Q235B热镀锌钢管柱 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:100*100*3mmQ235B热镀锌方管 2.单根柱质量:综合考虑 3.螺栓种类:满足设计及规范要求 4.探伤要求:满足设计及规范要求 5.防腐要求:满足设计及规范要求 6.防火要求:满足设计及规范要求 7.运输距离:综合考虑 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.焊接点防腐 | t | 6.223 | 3500.00 | 21780.50 |  |  | 按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计算； | 甲方提供热镀锌方管，其余一切工作内容均由乙方负责。 |  |
| 4 | Q235B热镀锌钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B热镀锌矩管 2.构件类型:檩条 3.单根质量:综合考虑 4.安装高度:综合考虑 5.螺栓种类:满足设计及规范要求 6.探伤要求:满足设计及规范要求 7.防腐要求:满足设计及规范要求 8.防火要求:满足设计及规范要求 9.运输距离:综合考虑 10.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.焊接点防腐 | t | 6.846 | 3500.00 | 23961.00 |  |  | 按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计算； | 甲方提供热镀锌矩管，其余一切工作内容均由乙方负责。 |  |
| 5 | 双层隔音墙(50mm+100mm) | [项目特征] 1.隔音墙材料品种、规格、颜色:厚100mm+50mm 100mm厚做法：0.6mm彩钢面板；阻尼胶；60K高效吸声玻璃棉；防尘布；0.6mm铝镁锰孔板；制作要求满足设计及规范要求。 50mm厚做法：0.6mm彩钢面板；阻尼胶；100K高效吸声玻璃棉；阻尼胶；0.6mm彩钢面板；制作要求满足设计及规范要求 2.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求 3.运输距离:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.隔音墙制作、运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 264 | 160.00 | 42240.00 |  |  | 按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计算； | 甲方提供双层隔音墙，其余一切工作内容均由乙方负责。 |  |
| 6 | 单层隔音墙(100mm) | [项目特征] 1.隔音墙材料品种、规格、颜色:厚100mm， 做法：0.6mm彩钢面板；阻尼胶；60K高效吸声玻璃棉；防尘布；0.6mm铝镁锰孔板；制作要求满足设计及规范要求 2.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及规范要求 3.运输距离:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.隔音墙制作、运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 112.46 | 100.00 | 11246.00 |  |  | 按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计算； | 甲方提供单层隔音墙，其余一切工作内容均由乙方负责。 |  |
| 7 | 双层隔音板屋面 | [项目特征] 1.屋面材料品种、规格:厚100mm+50mm 100mm厚做法：0.6mm彩钢面板；阻尼胶；60K高效吸声玻璃棉；防尘布；0.6mm铝镁锰孔板；制作要求满足设计及规范要求。 50mm厚做法：0.6mm彩钢面板；阻尼胶；100K高效吸声玻璃棉；阻尼胶；0.6mm彩钢面板；制作要求满足设计及规范要求 2.接缝、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 3.运输距离:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.屋面板材运输、安装 2.接缝、嵌缝 | m2 | 412.32 | 160.00 | 65971.20 |  |  | 按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计算； | 甲方提供双层隔音板，其余一切工作内容均由乙方负责。 |  |
| 8 | 隔音门 | [项目特征] 1.门框或扇外围尺寸:详设计 2.门框、扇材质: 门框：1.2mm彩钢板； 门扇：0.6mm彩钢板；0.6mm彩钢板；0.6mm铝镁锰板；制作要求满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 3.6 | 130.00 | 468.00 |  |  | 按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计算； | 甲方提供隔音门，其余一切工作内容均由乙方负责。 |  |
| 9 | 排风消声器 | [项目特征] 1.名称:排风消声器 2.规格:宽2350mm*高3700mm*长13000mm，排风消声片间距110mm，排风消声片厚100mm，排风消声器外壳厚100mm 3.材质:（1）排风消声片：0.6mm铝镁锰孔板，24K高效吸声玻璃棉，防尘布包裹，0.6mm铝镁锰孔板，迎风面需导流片； （2）排风消声器外壳：0.6mm铝镁锰孔板，80K高效吸声玻璃棉，防尘布，0.6mm铝镁锰孔板； 4.连接方式:与空调机组软连接 5.质量:满足设计及规范要求 6.支架形式、材质:满足设计及规范要求 7.制作、安装要求:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 4.与空调机组连接 5.材料运输 | 个 | 5 | 32000.00 | 160000.00 |  |  | 按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计算； | 甲方提供成品排风消声器，其余一切工作内容均由乙方负责。 |  |
| 10 | 进风消声器 | [项目特征] 1.名称:进风消声器 2.规格:宽2000mm*高2900mm（外壳3950mm）*长22950mm，进风消声片间距120mm，进风消声片厚100mm，进风消声器外壳厚100mm 3.材质:（1）进风消声片：0.6mm铝镁锰孔板，24K高效吸声玻璃棉，防尘布包裹，0.6mm铝镁锰孔板； （2）进风消声器外壳：0.6mm彩钢面板，80K高效吸声玻璃棉，防尘布，0.6mm铝镁锰孔板； 4.形式:满足设计及规范要求 5.质量:满足设计及规范要求 6.支架形式、材质:满足设计及规范要求 7.制作、安装要求:满足设计及规范要求 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 4.材料运输 | 个 | 1 | 40000.00 | 40000.00 |  |  | 按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013计算； | 甲方提供进风消声器，其余一切工作内容均由乙方负责。 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 372628.20 |  |  |  |  |  |

- 备注：

1、除招标人提供甲供材以外，其余一切由投标人负责完成，清单中工程量为暂定量，施工图纸及现场实际完成合格工程量并经双方确认后按实计算，综合单价不因工程量减少（或增加）而变化，同时不影响投标人对工程施工及工程缺陷的修复；

2、以上报送综合单价需包含完成本工程所需要的一切费用（本工程综合单价是指全费用综合单价），该综合单价包括但不限于人工费、部分材料费（除甲供材料外）、机械费、场地清理费、建渣收集搬运及外运费、排污费、机械进退场费、工人进退场费、材料及机械等多次转运搬运费、垂直运输费、装卸、保管费、安全文明施工费及维护费、施工技术措施及组织措施费、变更措施费、临时设施费、环境保护费、冬雨季施工费、夜间施工费、各类赶工抢工费、加班费、成品保护费、质检、试验费、资料费、水电费、油料费、管理、利润、规费、各项税金、风险费、不可预见费等所有费用，上述未明示但实际完成承包项目内容所需的辅助工序所包括的全部工作及工程量清单中所列的所有项目特征、施工细目、图纸及规范范围内的所有工作产生的费用，以及政府规费及完成本工程不可或缺的工作（不论此工作是否已在图纸或技术规范内明示）所需附加费用，招标文件明示或暗示的所有责任、义务和风险等所有费用；

3、若投标人不能满足招标人的进度、质量和安全文明等要求以及放弃履约，造成中途退场的，其结算按其发生合格项目综合单价的 50%计量；

4、本工程施工设备及人员的分次进出场费用已包含在综合单价中，不另行计费，投标人对本项目工期要求和施工组织已经了解，已充分考虑赶工费用和整体施工工序造成的间断施工；

5、投标人须严格按照设计图纸施工，并负责本工程验收工作，确保验收合格，否则招标人有权不支付相应不合格工程费用。

投标人 (盖章)：

法定代表人：

或委托代理人：

日期：      年    月    日